# СтабильныйБилдд

Период: 05.08.2026 — 12.08.2026

Сотрудников: 7; общая площадь: 4001.0 м²

Смена: 09:00–19:00

Обед: 12:00–13:00

Погода: Ясно; тип уборки: поддерживающая

Оплата: почасовая — 1000.00 ₽; надбавка за переработку: рублей за час — 150.00

# Итоги

Валидация: ЕСТЬ НАРУШЕНИЯ; конфликтов: 0; нарушений обеда: 0; нарушений частоты: 40; вне смены: 0.

Общее трудовое время: 34 ч 01 мин (34.02 ч)

Переработка: 20 ч 05 мин (20.08 ч)

Стоимость с учётом переработки: 16945.83 руб.

Рекомендуемый штат: 7 чел.; оставить штат

Активных помещений: 88; исключено: 0; не запланировано: 0

Задач уборки: 124

# Сотрудники

## Сотрудник 1

Время уборки: 4 ч 19 мин (4.32 ч); комнат: 13; площадь: 616.7 м²; переработка: 2 ч 59 мин (2.98 ч)

| № | Комната | Тип | Площадь (м²) | Начало | Окончание | Длительность (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Комната 38 | кабинет | 62.2 | 09:00 | 09:22 | 22 |
| 72 | Комната 2 | санузел | 3.3 | 09:23 | 09:35 | 12 |
| 72 | Комната 2 | санузел | 3.3 | 13:03 | 13:15 | 12 |
| 39 | Комната 38 | кабинет | 62.2 | 14:30 | 14:52 | 22 |
| 72 | Комната 2 | санузел | 3.3 | 18:48 | 19:00 | 12 |
| 15 | Комната 2 | зал | 413.6 | 19:03 | 20:50 | 107 |
| 12 | Комната 1 | кабинет | 42.1 | 20:51 | 21:07 | 16 |
| 4 | Комната 76 | кабинет | 13.4 | 21:08 | 21:16 | 8 |
| 61 | Комната 1 | кабинет | 13.4 | 21:17 | 21:25 | 8 |
| 25 | Комната 2 | коридор | 12.6 | 21:26 | 21:33 | 7 |
| 21 | Комната 68 | склад | 22.0 | 21:34 | 21:41 | 7 |
| 35 | Комната 1 | коридор | 8.2 | 21:42 | 21:48 | 6 |
| 64 | Комната 1 | коридор | 7.1 | 21:49 | 21:55 | 6 |
| 11 | Комната 1 | кабинет | 6.6 | 21:56 | 22:01 | 5 |
| 16 | Комната 1 | склад | 9.4 | 22:02 | 22:07 | 5 |
| 36 | Комната 1 | коридор | 2.8 | 22:08 | 22:12 | 4 |

## Сотрудник 2

Время уборки: 3 ч 57 мин (3.95 ч); комнат: 13; площадь: 548.3 м²; переработка: 2 ч 55 мин (2.92 ч)

| № | Комната | Тип | Площадь (м²) | Начало | Окончание | Длительность (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Комната 2 | кабинет | 33.1 | 09:00 | 09:13 | 13 |
| 71 | Комната 41 | санузел | 3.2 | 09:14 | 09:26 | 12 |
| 71 | Комната 41 | санузел | 3.2 | 13:03 | 13:15 | 12 |
| 45 | Комната 2 | кабинет | 33.1 | 14:30 | 14:43 | 13 |
| 71 | Комната 41 | санузел | 3.2 | 18:48 | 19:00 | 12 |
| 3 | цех3 | зал | 297.6 | 19:03 | 20:21 | 78 |
| 38 | Комната 39 | зал | 106.8 | 20:22 | 20:52 | 30 |
| 34 | Комната 2 | санузел | 4.0 | 20:53 | 21:06 | 13 |
| 57 | Комната 37 | коридор | 20.2 | 21:09 | 21:19 | 10 |
| 32 | Комната 39 | коридор | 16.2 | 21:20 | 21:28 | 8 |
| 59 | Комната 1 | кабинет | 12.3 | 21:29 | 21:36 | 7 |
| 78 | Комната 2 | кабинет | 11.2 | 21:37 | 21:44 | 7 |
| 80 | Комната 1 | коридор | 8.9 | 21:45 | 21:51 | 6 |
| 49 | Комната 36 | склад | 17.2 | 21:52 | 21:58 | 6 |
| 33 | Комната 6 | склад | 8.6 | 21:59 | 22:04 | 5 |
| 48 | Комната 1 | склад | 9.1 | 22:05 | 22:10 | 5 |

## Сотрудник 3

Время уборки: 4 ч 27 мин (4.45 ч); комнат: 12; площадь: 608.1 м²; переработка: 3 ч 27 мин (3.45 ч)

| № | Комната | Тип | Площадь (м²) | Начало | Окончание | Длительность (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Комната 41 | санузел | 3.4 | 09:00 | 09:12 | 12 |
| 70 | Комната 1 | санузел | 3.5 | 09:15 | 09:27 | 12 |
| 68 | Комната 41 | санузел | 3.4 | 13:03 | 13:15 | 12 |
| 70 | Комната 1 | санузел | 3.5 | 13:18 | 13:30 | 12 |
| 68 | Комната 41 | санузел | 3.4 | 18:48 | 19:00 | 12 |
| 70 | Комната 1 | санузел | 3.5 | 19:03 | 19:15 | 12 |
| 1 | цех2 | зал | 292.8 | 19:18 | 20:35 | 77 |
| 51 | Комната 33 | кабинет | 80.3 | 20:36 | 21:04 | 28 |
| 52 | Комната 1 | коридор | 67.0 | 21:05 | 21:29 | 24 |
| 63 | Комната 35 | зал | 68.8 | 21:30 | 21:51 | 21 |
| 65 | Комната 33 | коридор | 32.3 | 21:52 | 22:05 | 13 |
| 54 | Комната 1 | кабинет | 22.7 | 22:06 | 22:16 | 10 |
| 62 | Комната 2 | коридор | 15.0 | 22:17 | 22:25 | 8 |
| 66 | Комната 46 | склад | 9.6 | 22:26 | 22:31 | 5 |
| 75 | Комната 3 | склад | 10.3 | 22:32 | 22:37 | 5 |
| 69 | Комната 1 | склад | 2.4 | 22:38 | 22:42 | 4 |

## Сотрудник 4

Время уборки: 6 ч 39 мин (6.65 ч); комнат: 13; площадь: 596.1 м²; переработка: 2 ч 43 мин (2.72 ч)

| № | Комната | Тип | Площадь (м²) | Начало | Окончание | Длительность (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Комната 1 | кабинет | 83.9 | 09:00 | 09:29 | 29 |
| 8 | Комната 1 | кабинет | 83.9 | 14:30 | 14:59 | 29 |
| 31 | Комната 1 | зал | 241.2 | 15:00 | 16:04 | 64 |
| 7 | Комната 1 | кабинет | 74.2 | 16:05 | 16:31 | 26 |
| 14 | Комната 1 | коридор | 55.2 | 16:32 | 16:52 | 20 |
| 6 | Комната 1 | коридор | 29.8 | 16:53 | 17:05 | 12 |
| 9 | Комната 1 | коридор | 22.1 | 17:06 | 17:16 | 10 |
| 87 | Комната 2 | коридор | 17.0 | 17:17 | 17:26 | 9 |
| 10 | Комната 1 | кабинет | 14.6 | 17:27 | 17:35 | 8 |
| 5 | Комната 1 | кабинет | 12.0 | 17:36 | 17:43 | 7 |
| 24 | Комната 1 | коридор | 10.7 | 17:44 | 17:51 | 7 |
| 19 | Комната 1 | склад | 17.9 | 17:52 | 17:58 | 6 |
| 76 | Комната 2 | склад | 11.9 | 17:59 | 18:04 | 5 |
| 81 | Комната 20 | склад | 5.5 | 18:05 | 18:09 | 4 |
| 31 | Комната 1 | зал | 241.2 | 19:00 | 20:04 | 64 |
| 7 | Комната 1 | кабинет | 74.2 | 20:05 | 20:31 | 26 |
| 14 | Комната 1 | коридор | 55.2 | 20:32 | 20:52 | 20 |
| 6 | Комната 1 | коридор | 29.8 | 20:53 | 21:05 | 12 |
| 9 | Комната 1 | коридор | 22.1 | 21:06 | 21:16 | 10 |
| 87 | Комната 2 | коридор | 17.0 | 21:17 | 21:26 | 9 |
| 10 | Комната 1 | кабинет | 14.6 | 21:27 | 21:35 | 8 |
| 5 | Комната 1 | кабинет | 12.0 | 21:36 | 21:43 | 7 |
| 24 | Комната 1 | коридор | 10.7 | 21:44 | 21:51 | 7 |

## Сотрудник 5

Время уборки: 4 ч 29 мин (4.48 ч); комнат: 12; площадь: 584.9 м²; переработка: 3 ч 21 мин (3.35 ч)

| № | Комната | Тип | Площадь (м²) | Начало | Окончание | Длительность (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Комната 1 | санузел | 4.2 | 09:00 | 09:14 | 14 |
| 84 | Комната 2 | санузел | 3.6 | 09:17 | 09:30 | 13 |
| 83 | Комната 1 | санузел | 4.2 | 13:03 | 13:17 | 14 |
| 84 | Комната 2 | санузел | 3.6 | 13:20 | 13:33 | 13 |
| 83 | Комната 1 | санузел | 4.2 | 18:46 | 19:00 | 14 |
| 84 | Комната 2 | санузел | 3.6 | 19:03 | 19:16 | 13 |
| 2 | цех1 | зал | 215.5 | 19:19 | 20:16 | 57 |
| 17 | Комната 34 | зал | 108.3 | 20:17 | 20:48 | 31 |
| 53 | Комната 2 | зал | 110.1 | 20:49 | 21:20 | 31 |
| 29 | Комната 1 | коридор | 62.5 | 21:21 | 21:43 | 22 |
| 85 | Комната 85 |  | 35.3 | 21:44 | 22:02 | 18 |
| 82 | Комната 1 | коридор | 14.9 | 22:03 | 22:11 | 8 |
| 79 | Комната 1 | кабинет | 12.2 | 22:12 | 22:19 | 7 |
| 86 | Комната 2 | коридор | 5.1 | 22:20 | 22:25 | 5 |
| 77 | Комната 1 | склад | 8.4 | 22:26 | 22:31 | 5 |
| 88 | Комната 1 | склад | 4.7 | 22:32 | 22:36 | 4 |

## Сотрудник 6

Время уборки: 3 ч 51 мин (3.85 ч); комнат: 11; площадь: 565.6 м²; переработка: 3 ч 09 мин (3.15 ч)

| № | Комната | Тип | Площадь (м²) | Начало | Окончание | Длительность (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Комната 34 | санузел | 4.2 | 09:00 | 09:14 | 14 |
| 23 | Комната 34 | санузел | 4.2 | 13:03 | 13:17 | 14 |
| 23 | Комната 34 | санузел | 4.2 | 18:46 | 19:00 | 14 |
| 13 | Комната 1 | зал | 190.7 | 19:03 | 19:54 | 51 |
| 22 | Комната 2 | коридор | 131.2 | 19:55 | 20:38 | 43 |
| 26 | Комната 1 | кабинет | 65.7 | 20:39 | 21:02 | 23 |
| 18 | Комната 1 | кабинет | 52.3 | 21:03 | 21:22 | 19 |
| 20 | Комната 1 | кабинет | 49.8 | 21:23 | 21:41 | 18 |
| 73 | Комната 1 | коридор | 18.5 | 21:42 | 21:51 | 9 |
| 28 | Комната 1 | коридор | 15.7 | 21:52 | 22:00 | 8 |
| 27 | Комната 2 | склад | 19.2 | 22:01 | 22:08 | 7 |
| 74 | Комната 1 | коридор | 7.6 | 22:09 | 22:15 | 6 |
| 30 | Комната 2 | склад | 10.7 | 22:16 | 22:21 | 5 |

## Сотрудник 7

Время уборки: 6 ч 19 мин (6.32 ч); комнат: 14; площадь: 481.2 м²; переработка: 1 ч 31 мин (1.52 ч)

| № | Комната | Тип | Площадь (м²) | Начало | Окончание | Длительность (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Комната 1 | кабинет | 134.8 | 09:00 | 09:44 | 44 |
| 44 | Комната 1 | кабинет | 61.5 | 09:45 | 10:07 | 22 |
| 40 | Комната 1 | кабинет | 134.8 | 14:30 | 15:14 | 44 |
| 44 | Комната 1 | кабинет | 61.5 | 15:15 | 15:37 | 22 |
| 50 | Комната 1 | кухня | 37.1 | 15:38 | 16:26 | 48 |
| 37 | Комната 3 | коридор | 88.3 | 16:27 | 16:57 | 30 |
| 46 | Комната 1 | кабинет | 39.0 | 16:58 | 17:13 | 15 |
| 58 | Комната 2 | коридор | 24.2 | 17:14 | 17:25 | 11 |
| 41 | Комната 1 | коридор | 18.0 | 17:26 | 17:35 | 9 |
| 55 | Комната 1 | кабинет | 15.4 | 17:36 | 17:44 | 8 |
| 60 | Комната 1 | кабинет | 11.2 | 17:45 | 17:52 | 7 |
| 42 | Комната 38 | склад | 22.5 | 17:53 | 18:00 | 7 |
| 56 | Комната 34 | коридор | 7.8 | 18:01 | 18:07 | 6 |
| 43 | Комната 39 | коридор | 4.4 | 18:08 | 18:13 | 5 |
| 47 | Комната 37 | склад | 9.1 | 18:14 | 18:19 | 5 |
| 67 | Комната 42 | склад | 7.8 | 18:20 | 18:25 | 5 |
| 37 | Комната 3 | коридор | 88.3 | 19:00 | 19:30 | 30 |
| 46 | Комната 1 | кабинет | 39.0 | 19:31 | 19:46 | 15 |
| 58 | Комната 2 | коридор | 24.2 | 19:47 | 19:58 | 11 |
| 41 | Комната 1 | коридор | 18.0 | 19:59 | 20:08 | 9 |
| 55 | Комната 1 | кабинет | 15.4 | 20:09 | 20:17 | 8 |
| 60 | Комната 1 | кабинет | 11.2 | 20:18 | 20:25 | 7 |
| 56 | Комната 34 | коридор | 7.8 | 20:26 | 20:32 | 6 |
| 43 | Комната 39 | коридор | 4.4 | 20:33 | 20:38 | 5 |

# Зоны ответственности

## Этаж 1

| Сотрудник | Комнат | Площадь | Комнаты | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сотрудник 1 | 13 | 616.7 | №4, №11, №12, №15, №16, №21, №25, №35, №36, №39, №61, №64, №72 | #E6194B |
| Сотрудник 2 | 13 | 548.3 | №3, №32, №33, №34, №38, №45, №48, №49, №57, №59, №71, №78, №80 | #3CB44B |
| Сотрудник 3 | 12 | 608.1 | №1, №51, №52, №54, №62, №63, №65, №66, №68, №69, №70, №75 | #FFE119 |
| Сотрудник 4 | 13 | 596.1 | №5, №6, №7, №8, №9, №10, №14, №19, №24, №31, №76, №81, №87 | #0082C8 |
| Сотрудник 5 | 12 | 584.9 | №2, №17, №29, №53, №77, №79, №82, №83, №84, №85, №86, №88 | #F58230 |
| Сотрудник 6 | 11 | 565.6 | №13, №18, №20, №22, №23, №26, №27, №28, №30, №73, №74 | #911EB4 |
| Сотрудник 7 | 14 | 481.2 | №37, №40, №41, №42, №43, №44, №46, №47, №50, №55, №56, №58, №60, №67 | #46F0F0 |

# Сотрудник 1 — зона ответственности, Этаж 1

Погода: Ясно | Тип: поддерживающая | Площадь этажа в зоне: 616.7 м² | Переработка: 2 ч 59 мин (2.98 ч)

| ПЛАН ЗОНЫ | ТАБЛИЦА ОБЯЗАННОСТЕЙ №; Комната; Тип; Площадь; Время. 39; Комната 38; кабинет; 62.2; 09:00–09:22. 72; Комната 2; санузел; 3.3; 09:23–09:35. 72; Комната 2; санузел; 3.3; 13:03–13:15. 39; Комната 38; кабинет; 62.2; 14:30–14:52. 72; Комната 2; санузел; 3.3; 18:48–19:00. 15; Комната 2; зал; 413.6; 19:03–20:50. 12; Комната 1; кабинет; 42.1; 20:51–21:07. 4; Комната 76; кабинет; 13.4; 21:08–21:16. 61; Комната 1; кабинет; 13.4; 21:17–21:25. 25; Комната 2; коридор; 12.6; 21:26–21:33. 21; Комната 68; склад; 22.0; 21:34–21:41. 35; Комната 1; коридор; 8.2; 21:42–21:48. 64; Комната 1; коридор; 7.1; 21:49–21:55. 11; Комната 1; кабинет; 6.6; 21:56–22:01. 16; Комната 1; склад; 9.4; 22:02–22:07. 36; Комната 1; коридор; 2.8; 22:08–22:12. |
| --- | --- |

# Сотрудник 2 — зона ответственности, Этаж 1

Погода: Ясно | Тип: поддерживающая | Площадь этажа в зоне: 548.3 м² | Переработка: 2 ч 55 мин (2.92 ч)

| ПЛАН ЗОНЫ | ТАБЛИЦА ОБЯЗАННОСТЕЙ №; Комната; Тип; Площадь; Время. 45; Комната 2; кабинет; 33.1; 09:00–09:13. 71; Комната 41; санузел; 3.2; 09:14–09:26. 71; Комната 41; санузел; 3.2; 13:03–13:15. 45; Комната 2; кабинет; 33.1; 14:30–14:43. 71; Комната 41; санузел; 3.2; 18:48–19:00. 3; цех3; зал; 297.6; 19:03–20:21. 38; Комната 39; зал; 106.8; 20:22–20:52. 34; Комната 2; санузел; 4.0; 20:53–21:06. 57; Комната 37; коридор; 20.2; 21:09–21:19. 32; Комната 39; коридор; 16.2; 21:20–21:28. 59; Комната 1; кабинет; 12.3; 21:29–21:36. 78; Комната 2; кабинет; 11.2; 21:37–21:44. 80; Комната 1; коридор; 8.9; 21:45–21:51. 49; Комната 36; склад; 17.2; 21:52–21:58. 33; Комната 6; склад; 8.6; 21:59–22:04. 48; Комната 1; склад; 9.1; 22:05–22:10. |
| --- | --- |

# Сотрудник 3 — зона ответственности, Этаж 1

Погода: Ясно | Тип: поддерживающая | Площадь этажа в зоне: 608.1 м² | Переработка: 3 ч 27 мин (3.45 ч)

| ПЛАН ЗОНЫ | ТАБЛИЦА ОБЯЗАННОСТЕЙ №; Комната; Тип; Площадь; Время. 68; Комната 41; санузел; 3.4; 09:00–09:12. 70; Комната 1; санузел; 3.5; 09:15–09:27. 68; Комната 41; санузел; 3.4; 13:03–13:15. 70; Комната 1; санузел; 3.5; 13:18–13:30. 68; Комната 41; санузел; 3.4; 18:48–19:00. 70; Комната 1; санузел; 3.5; 19:03–19:15. 1; цех2; зал; 292.8; 19:18–20:35. 51; Комната 33; кабинет; 80.3; 20:36–21:04. 52; Комната 1; коридор; 67.0; 21:05–21:29. 63; Комната 35; зал; 68.8; 21:30–21:51. 65; Комната 33; коридор; 32.3; 21:52–22:05. 54; Комната 1; кабинет; 22.7; 22:06–22:16. 62; Комната 2; коридор; 15.0; 22:17–22:25. 66; Комната 46; склад; 9.6; 22:26–22:31. 75; Комната 3; склад; 10.3; 22:32–22:37. 69; Комната 1; склад; 2.4; 22:38–22:42. |
| --- | --- |

# Сотрудник 4 — зона ответственности, Этаж 1

Погода: Ясно | Тип: поддерживающая | Площадь этажа в зоне: 596.1 м² | Переработка: 2 ч 43 мин (2.72 ч)

| ПЛАН ЗОНЫ | ТАБЛИЦА ОБЯЗАННОСТЕЙ №; Комната; Тип; Площадь; Время. 8; Комната 1; кабинет; 83.9; 09:00–09:29. 8; Комната 1; кабинет; 83.9; 14:30–14:59. 31; Комната 1; зал; 241.2; 15:00–16:04. 7; Комната 1; кабинет; 74.2; 16:05–16:31. 14; Комната 1; коридор; 55.2; 16:32–16:52. 6; Комната 1; коридор; 29.8; 16:53–17:05. 9; Комната 1; коридор; 22.1; 17:06–17:16. 87; Комната 2; коридор; 17.0; 17:17–17:26. 10; Комната 1; кабинет; 14.6; 17:27–17:35. 5; Комната 1; кабинет; 12.0; 17:36–17:43. 24; Комната 1; коридор; 10.7; 17:44–17:51. 19; Комната 1; склад; 17.9; 17:52–17:58. 76; Комната 2; склад; 11.9; 17:59–18:04. 81; Комната 20; склад; 5.5; 18:05–18:09. 31; Комната 1; зал; 241.2; 19:00–20:04. 7; Комната 1; кабинет; 74.2; 20:05–20:31. 14; Комната 1; коридор; 55.2; 20:32–20:52. 6; Комната 1; коридор; 29.8; 20:53–21:05. 9; Комната 1; коридор; 22.1; 21:06–21:16. 87; Комната 2; коридор; 17.0; 21:17–21:26. 10; Комната 1; кабинет; 14.6; 21:27–21:35. 5; Комната 1; кабинет; 12.0; 21:36–21:43. 24; Комната 1; коридор; 10.7; 21:44–21:51. |
| --- | --- |

# Сотрудник 5 — зона ответственности, Этаж 1

Погода: Ясно | Тип: поддерживающая | Площадь этажа в зоне: 584.9 м² | Переработка: 3 ч 21 мин (3.35 ч)

| ПЛАН ЗОНЫ | ТАБЛИЦА ОБЯЗАННОСТЕЙ №; Комната; Тип; Площадь; Время. 83; Комната 1; санузел; 4.2; 09:00–09:14. 84; Комната 2; санузел; 3.6; 09:17–09:30. 83; Комната 1; санузел; 4.2; 13:03–13:17. 84; Комната 2; санузел; 3.6; 13:20–13:33. 83; Комната 1; санузел; 4.2; 18:46–19:00. 84; Комната 2; санузел; 3.6; 19:03–19:16. 2; цех1; зал; 215.5; 19:19–20:16. 17; Комната 34; зал; 108.3; 20:17–20:48. 53; Комната 2; зал; 110.1; 20:49–21:20. 29; Комната 1; коридор; 62.5; 21:21–21:43. 85; Комната 85; 35.3; 21:44–22:02. 82; Комната 1; коридор; 14.9; 22:03–22:11. 79; Комната 1; кабинет; 12.2; 22:12–22:19. 86; Комната 2; коридор; 5.1; 22:20–22:25. 77; Комната 1; склад; 8.4; 22:26–22:31. 88; Комната 1; склад; 4.7; 22:32–22:36. |
| --- | --- |

# Сотрудник 6 — зона ответственности, Этаж 1

Погода: Ясно | Тип: поддерживающая | Площадь этажа в зоне: 565.6 м² | Переработка: 3 ч 09 мин (3.15 ч)

| ПЛАН ЗОНЫ | ТАБЛИЦА ОБЯЗАННОСТЕЙ №; Комната; Тип; Площадь; Время. 23; Комната 34; санузел; 4.2; 09:00–09:14. 23; Комната 34; санузел; 4.2; 13:03–13:17. 23; Комната 34; санузел; 4.2; 18:46–19:00. 13; Комната 1; зал; 190.7; 19:03–19:54. 22; Комната 2; коридор; 131.2; 19:55–20:38. 26; Комната 1; кабинет; 65.7; 20:39–21:02. 18; Комната 1; кабинет; 52.3; 21:03–21:22. 20; Комната 1; кабинет; 49.8; 21:23–21:41. 73; Комната 1; коридор; 18.5; 21:42–21:51. 28; Комната 1; коридор; 15.7; 21:52–22:00. 27; Комната 2; склад; 19.2; 22:01–22:08. 74; Комната 1; коридор; 7.6; 22:09–22:15. 30; Комната 2; склад; 10.7; 22:16–22:21. |
| --- | --- |

# Сотрудник 7 — зона ответственности, Этаж 1

Погода: Ясно | Тип: поддерживающая | Площадь этажа в зоне: 481.2 м² | Переработка: 1 ч 31 мин (1.52 ч)

| ПЛАН ЗОНЫ | ТАБЛИЦА ОБЯЗАННОСТЕЙ №; Комната; Тип; Площадь; Время. 40; Комната 1; кабинет; 134.8; 09:00–09:44. 44; Комната 1; кабинет; 61.5; 09:45–10:07. 40; Комната 1; кабинет; 134.8; 14:30–15:14. 44; Комната 1; кабинет; 61.5; 15:15–15:37. 50; Комната 1; кухня; 37.1; 15:38–16:26. 37; Комната 3; коридор; 88.3; 16:27–16:57. 46; Комната 1; кабинет; 39.0; 16:58–17:13. 58; Комната 2; коридор; 24.2; 17:14–17:25. 41; Комната 1; коридор; 18.0; 17:26–17:35. 55; Комната 1; кабинет; 15.4; 17:36–17:44. 60; Комната 1; кабинет; 11.2; 17:45–17:52. 42; Комната 38; склад; 22.5; 17:53–18:00. 56; Комната 34; коридор; 7.8; 18:01–18:07. 43; Комната 39; коридор; 4.4; 18:08–18:13. 47; Комната 37; склад; 9.1; 18:14–18:19. 67; Комната 42; склад; 7.8; 18:20–18:25. 37; Комната 3; коридор; 88.3; 19:00–19:30. 46; Комната 1; кабинет; 39.0; 19:31–19:46. 58; Комната 2; коридор; 24.2; 19:47–19:58. 41; Комната 1; коридор; 18.0; 19:59–20:08. 55; Комната 1; кабинет; 15.4; 20:09–20:17. 60; Комната 1; кабинет; 11.2; 20:18–20:25. 56; Комната 34; коридор; 7.8; 20:26–20:32. 43; Комната 39; коридор; 4.4; 20:33–20:38. |
| --- | --- |